Проект, разрабатывающийся по Agile технологии

Идея проекта.

Заказчик хочет получить веб ресурс, помогающий жителям продать-купить товары различного назначения. Веб-сайт ”Доска объявлений”

Start Up проекта

Что нужно сделать, чтобы проект начал работать через 4 недели и приносить владельцу прибыль (Название страниц, пунктов меню, короткое описание страниц. Список задания для команды разработчиков) Например: разработка HTML шаблона проекта --- Меню: главная страница, категории объявлений, объявление, правила, о ресурсе/компании, регистрация/вход Главная страница – последние объявления, категории объявлений Категории обявлений – рубрики и подрубрики Страница со списоком объявлений выбранной рубрики – сортировка объявлений Страница объявления – заголовок, текст объявления, фотографии, информация о авторе объявления Страница пользователя – опубликованные объявления, форма добавить объявление, форма данных аккаунта --- Дальнейшие улучшения: рейтинг авторов, модерация объявлений, жалоба на объявления --- Что нужно сделать: 1. Разработать базу данных 2. Разработать фирменный стиль 3. Разработать макет сайта 4. Написание кода сайта (larvael) + функционал на js 5. Зарегистрировать домен и хостинг 6. Протестировать 7. Перенести сайт на хостинг 8. SEO оптимизация 9. Настроить рекламу

Роли в проекте

Обозначить 3-5 пользовательских ролей в проекте и их права - действия доступные для выполнения - Администратор - Модератор - Пользователь - Гость

User Story (Product Backlog)

Без привязки к пользовательскому интерфейсу предложите 15-20 пользовательских историй - функциональные действия

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Список действий (историй):

| NN | Пользовательская история | Оценка в пунктах по важности решения в проекте (1-10) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Как администратор, я могу редактировать рубрики/подрубрики, для того, чтобы они отображались на странице | 10 |
| 2. | Как администратор, я могу заполнить форму, для того, чтобы добавлять модераторов и пользователей | 8 |
| 3. | Как администратор, я могу нажать кнопку delete, для того, чтобы удалять модераторов и пользователей | 6 |
| 4. | Как администратор или модератор, я могу редактировать форму с данными объявления, для того, чтобы изменить данные в объявлении | 8 |
| 5. | Как администратор или модератор, я могу нажать кнопку delete, для того, удалить объявление | 6 |
| 6. | Как гость, я могу регистрироваться в качестве пользователя, для того, чтобы иметь пользовательский аккаунт | 10 |
| 7. | Как гость/пользователь/модератор/администратор, при входе на сайт, я могу просматривать объявления | 10 |
| 8. | Как администратор/модератор, я могу на главной странице, просматривать общую статтистику сайта | 2 |
| 9. | Как пользователь, я могу войти в систему под ранее созданной учетной записью и выйти из системы | 10 |
| 10. | Как пользователь, я могу заполнить поля формы, для того, чтобы иметь возможность добавлять свои объявления | 10 |
| 11. | Как пользователь, я могу отредактировать поля формы, для того, чтобы иметь возможность редактироват свои объявления | 7 |
| 12. | Как пользователь, я могу нажать кнопку delete, для того, чтобы иметь возможность удалять свои объявления | 3 |
| 13. | Как пользователь, я могу удалить свою учетную запись, для того, чтобы перестать быть пользователем системы | 2 |
| 14. | Как пользователь, я могу отредактировать форму с данными аккаунта (имя, пароль), для того, чтобы изменить данные своей учетной записи | 5 |
| 15. | Как гость/пользователь/модератор/администратор, я могу зайти на страницы правила и о ресурсе/компании, для того, чтобы узнать правила ресурса и узнать кто предоставляет услугу | 4 |

Участник совещания:        Дмитрий Крылов, Евгений Быков

Дата: 21.11.2022